SCHEDA PROGETTO – AVVISO “AIUTI PER LO SVILUPPO E LA FABBRICAZIONE DI TECNOLOGIE CRITICHE – STEP II EDIZIONE”

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale correlati a investimenti produttivi per un sistema conversazionale di videosorveglianza intelligente con deploy autonomo su edge

Linguaggio naturale • Orchestrazione di modelli AI • Apprendimento con pochi esempi • Multi-view

Versione per richiesta di agevolazione (Regione Campania – PR FESR 2021-2027, Azione 1.6.1)
Gennaio 2026

Nota di riservatezza e tutela del know-how

Il presente documento descrive obiettivi, attività e risultati attesi del progetto in forma sufficientemente dettagliata per la valutazione tecnico-economica, evitando la divulgazione di scelte implementative, parametri e soluzioni proprietarie. I dettagli di architettura, configurazione e ottimizzazione saranno oggetto di sviluppo interno e di tutela tramite segreto industriale e, ove applicabile, protezione IP.

# 0. Inquadramento rispetto all’Avviso STEP II Edizione (Regione Campania)

Il progetto è strutturato per essere coerente con l’Avviso pubblico “Aiuti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche – STEP II Edizione” (PR Campania FESR 2021-2027, Azione 1.6.1). L’intervento integra investimenti produttivi e attività di ricerca industriale/sviluppo sperimentale correlate, con l’obiettivo di sviluppare e validare una tecnologia critica nel dominio della videosorveglianza intelligente e dell’AI applicata all’edge computing.

## 0.1 Settori tecnologici STEP interessati

Tecnologie digitali e innovazione deep-tech (AI, analisi video, orchestrazione e automazione).

Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse: ottimizzazione dell’uso di calcolo e energia su infrastrutture edge, riduzione della necessità di trasferimento dati e razionalizzazione delle risorse di elaborazione.

## 0.2 Carattere “critico” della tecnologia proposta (logica STEP)

La tecnologia è proposta come “critica” in quanto mira ad apportare al mercato interno elementi di innovazione e avanzamento nello sviluppo e nella fabbricazione di sistemi AI per l’analisi video, con potenziale applicazione in molteplici settori. In aggiunta, l’impostazione orientata a deploy su infrastrutture edge/on-prem favorisce la sovranità del dato e può contribuire a ridurre dipendenze strategiche da servizi esterni, rafforzando la catena del valore locale (integrazione, messa in esercizio, manutenzione). La dimostrazione puntuale dei requisiti STEP (innovativo/emergente/all’avanguardia e/o riduzione di dipendenze strategiche) sarà oggetto di perizia tecnica asseverata e di validazione sperimentale.

## 0.3 Dimensione e durata del programma

Durata prevista: 24 mesi.

Spesa ammissibile complessiva: almeno 1.000.000 EUR (valori di dettaglio nel Programma di spesa e tempistiche).

Sede operativa destinataria dell’intervento: in Campania (attiva o da attivare secondo i requisiti dell’Avviso).

## 0.4 Documentazione e allegati chiave (da predisporre)

Programma di spesa e tempistiche (Allegato 1 – compilazione e firma digitale).

Perizia tecnica asseverata (Allegato 2) che descriva compiutamente il progetto, le spese e la riconducibilità al Regolamento STEP.

La mancata allegazione dell’Allegato 1 e/o dell’Allegato 2 è causa di inammissibilità della domanda.

Dichiarazioni di dimensione aziendale, titolare effettivo e antimafia (Allegati previsti dall’Avviso).

# 1. Executive summary

Il progetto mira a realizzare e validare un sistema di videosorveglianza intelligente configurabile in linguaggio naturale, in grado di trasformare una descrizione testuale/verbale del comportamento da rilevare e pochi esempi video forniti dall’utente in un servizio operativo di rilevamento in tempo quasi reale, con installazione e messa in servizio altamente automatizzate su infrastruttura edge. L’obiettivo è ridurre drasticamente tempi, costi e competenze necessarie rispetto all’approccio tradizionale basato su lunghi cicli di data engineering e addestramento supervisionato.

L’iniziativa è impostata come attività di ricerca industriale ed eventuale sviluppo sperimentale: le scelte tecniche (rappresentazioni, modelli temporali, fusione multi-modale, strategie few-shot, auto-deployment) saranno valutate con studi comparativi e ablation, e saranno adottate in produzione solo se dimostreranno produttività e robustezza su casi d’uso reali.

| Metrica | Approccio tradizionale (ordine di grandezza) | Target progetto (da verificare) | Beneficio atteso |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo di configurazione di un nuovo comportamento | settimane/mesi | ore/minuti | time-to-value ridotto |
| Dati necessari per un primo prototipo | centinaia/migliaia di clip | pochi esempi + generazione controllata | abbattimento costi di annotazione |
| Dipendenza da competenze specialistiche | data scientist + system engineer | operatore non tecnico + supervisione | democratizzazione e scalabilità |
| Installazione su sito | giorni con intervento | deploy automatizzato e ripetibile | riduzione costi di servizio |

# 2. Contesto, bisogno e opportunità

La domanda di analisi video cresce in ambiti retail, logistica, manifattura, infrastrutture e safety. Tuttavia, l’adozione è frenata da barriere tecniche ed economiche: la personalizzazione di un rilevatore comportamentale richiede dataset dedicati, annotazioni, competenze specialistiche e integrazioni complesse.

Il progetto intende colmare il gap con un approccio “configuration-by-conversation” e una pipeline di apprendimento con pochi esempi, mantenendo i requisiti tipici del settore: affidabilità, riproducibilità, cybersecurity, funzionamento edge/on-prem e integrazione con flussi video standard.

# 3. Obiettivi del progetto

Gli obiettivi sono formulati come ipotesi da verificare tramite sperimentazione e validazione in campo.

## 3.1 Obiettivi tecnico-scientifici

Progettare un motore conversazionale che traduca richieste in linguaggio naturale in una specifica tecnica del comportamento da rilevare (schema di evento, contesto, vincoli e criteri di accettazione).

Definire e confrontare strategie di rappresentazione e fusione multi-modale (es. pose/movimento, oggetti, traiettorie, audio) selezionate dinamicamente in base al caso d’uso.

Sviluppare e valutare metodi di apprendimento con pochi esempi per action recognition, includendo tecniche di generazione/arricchimento dei dati controllate e verificabili.

Gestire la variabilità di vista (multi-camera e angolazioni diverse) tramite strategie di specializzazione e/o normalizzazione che massimizzino le prestazioni con dati limitati.

Progettare un processo di deploy e messa in servizio automatizzabile su edge, con verifiche di sicurezza e health-check, minimizzando l’intervento umano.

## 3.2 Obiettivi industriali e di produttività

Dimostrare una riduzione significativa del tempo di configurazione e prototipazione di nuovi comportamenti rispetto alla prassi corrente.

Validare la robustezza su siti pilota reali (falsi allarmi, stabilità nel tempo, manutenibilità).

Definire un percorso di industrializzazione (productization) con requisiti di compliance, cybersecurity, logging e monitoraggio.

Costruire un portafoglio di use-case replicabili (template) e una metodologia di rollout scalabile.

## 3.3 KPI (target da verificare)

I seguenti KPI sono target indicativi; saranno confermati o ricalibrati in base ai risultati sperimentali e ai vincoli di campo:

Prestazioni: accuratezza/precision/recall su classi di eventi selezionate con soglie definite in fase di test (obiettivo: livello comparabile o superiore a soluzioni su dataset più ampi).

Few-shot: raggiungere prestazioni utili con un numero ridotto di esempi reali per comportamento, tramite arricchimento controllato dei dati.

Tempo end-to-end: riduzione del tempo dal requisito alla prima versione operativa (obiettivo: da settimane a ore/minuti per un prototipo).

Operatività: latenza e throughput compatibili con edge e multi-camera in condizioni realistiche.

Deploy: percentuale di installazioni riuscite senza intervento specialistico e tempo medio di messa in servizio.

## 3.4 Allineamento ai criteri di valutazione e ai criteri di premialità (STEP II Edizione)

La proposta è redatta in modo da massimizzare la coerenza con i criteri di merito utilizzati per la graduatoria e con i criteri di premialità previsti dall’Avviso. La compilazione della domanda e della perizia tecnica asseverata dovrà evidenziare in modo tracciabile i seguenti punti.

Criteri di valutazione (A-F) – evidenze da includere in domanda/perizia:

A) Qualità tecnica e completezza: analisi di contesto, stato dell’arte, descrizione chiara delle attività e delle spese con funzionalità rispetto al progetto.

B) Contributo agli obiettivi STEP: carattere innovativo/emergente/all’avanguardia e/o contributo alla riduzione di dipendenze strategiche tramite rafforzamento della catena del valore e capacità di fabbricazione/adozione.

C) Coerenza con i settori STEP: posizionamento su tecnologie digitali e (in parallelo) efficientamento delle risorse di calcolo/energia.

D) Qualità organizzativa e metodologica: governance di progetto, procedure di attuazione, gestione rischi e mitigazioni.

E) Competenze del proponente: esperienza pregressa su piattaforme di videosorveglianza e AI, struttura del team e adeguatezza delle professionalità rispetto al piano lavori.

F) Sostenibilità economico-finanziaria: dimostrazione della capacità di coprire la quota non agevolata e solidità patrimoniale (documentazione di bilancio e/o attestazioni).

Criteri di premialità (P): impegni opzionali da valutare in fase di domanda:

P.1 Occupazione (fino a 8 punti): il proponente si impegna ad attivare n. 2 nuove assunzioni (profili tecnico-scientifici e/o di ingegnerizzazione) entro 12 mesi dall’avvio del progetto o, se precedente, entro il primo SAL. L’impegno sarà reso coerente con le modalità e le tempistiche previste dall’Avviso e sarà accompagnato da un piano di inserimento e formazione.

P.2 Qualità e sicurezza del lavoro (fino a 10 punti): il proponente prevede l’adozione di un sistema di responsabilità sociale e di gestione delle condizioni di lavoro, con obiettivo di conseguimento della certificazione SA8000 entro la durata del progetto (target: entro M18), includendo codice etico, procedure di segnalazione, formazione e audit interni/esterni, e presidio della catena di fornitura per gli ambiti pertinenti.

Nota operativa: per “stabilizzazione” si intende, in genere, la trasformazione di rapporti di lavoro non stabili (es. tempo determinato, apprendistato al termine del periodo formativo, collaborazioni) in rapporti a tempo indeterminato. Qualora non siano presenti posizioni da stabilizzare, la premialità può essere perseguita tramite nuove assunzioni coerenti con il fabbisogno progettuale.

Soglia di ammissibilità: sono ammissibili i progetti che conseguono un punteggio minimo pari a 65/90. L’Avviso prevede, inoltre, un trattamento specifico per i progetti insigniti del “Marchio di sovranità”, cui è attribuito un punteggio pari a 90, ferma restando la coerenza di interventi e spese con i requisiti dell’Avviso.

# 4. Stato dell’arte e elementi di novità

La letteratura e le soluzioni commerciali coprono video analytics, action recognition e sistemi di rule-based detection, ma presentano limiti quando si richiede personalizzazione rapida con pochi esempi e deploy eterogeneo su siti reali. Le principali criticità includono: scarsità di dati etichettati, variabilità di vista, generalizzazione debole, costi di integrazione e complessità operativa.

L’elemento distintivo del progetto è l’integrazione di: (i) interfaccia conversazionale per definizione del requisito, (ii) orchestrazione dinamica di modelli e segnali, (iii) pipeline few-shot con generazione dati controllata, (iv) percorso di deploy ripetibile e automatizzabile su edge. La novità non è un singolo algoritmo, ma la combinazione di metodi e processi in un sistema end-to-end orientato alla produttività industriale.

# 5. Piano di lavoro (Work Packages)

La pianificazione è strutturata in pacchetti di lavoro (WP) con deliverable e milestone misurabili.

## WP1 – Analisi requisiti, benchmark e dataset di riferimento

Durata indicativa: Mesi 1-4

Obiettivi:

Selezionare 8-12 comportamenti target rappresentativi (security, safety, process compliance).

Definire criteri di accettazione e metriche di valutazione replicabili.

Impostare dataset di test (pubblici e/o raccolta controllata in campo) con procedure di etichettatura.

Attività principali:

Raccolta requisiti con stakeholder e definizione di scenari (telecamere, viste, condizioni di luce, densità persone).

Definizione di un protocollo di valutazione (train/val/test, cross-site, stress test).

Analisi vincoli legali e privacy-by-design per l’uso di dati video.

Deliverable:

Documento requisiti e casi d’uso (Use Case Catalogue).

Piano di benchmark e dataset di riferimento (Dataset Card + protocollo).

Baseline iniziali per confronto (modelli/approcci di riferimento).

Criteri di verifica (KPI):

Protocollo di valutazione ripetibile con metriche concordate.

Disponibilità di un set minimo di dati per i primi esperimenti.

## WP2 – Motore conversazionale e formalizzazione del requisito

Durata indicativa: Mesi 2-8 (in parallelo)

Obiettivi:

Progettare il dialogo guidato per trasformare la richiesta naturale in una specifica tecnica.

Ridurre ambiguità e garantire tracciabilità delle decisioni (auditability).

Attività principali:

Definizione di uno schema di evento (attori, oggetti, contesto, vincoli temporali/spaziali).

Progettazione di prompt, guardrail e validazioni (senza esporre logiche proprietarie).

Prototype UI e logging delle decisioni per audit e debugging.

Deliverable:

Prototipo interfaccia conversazionale con raccolta strutturata dei parametri funzionali.

Specifica macchina dell’evento (Event Spec) esportabile e versionabile.

Criteri di verifica (KPI):

Tasso di completamento del flusso senza assistenza su utenti non tecnici (target da verificare).

Riduzione delle iterazioni necessarie per arrivare a una specifica coerente.

## WP3 – Orchestrazione AI multi-modale e selezione dinamica dei segnali

Durata indicativa: Mesi 3-12

Obiettivi:

Definire una pipeline modulare per estrazione segnali e fusione (multi-modale).

Sperimentare criteri automatici per scegliere segnali e pesi in base al caso d’uso.

Attività principali:

Progettazione di moduli indipendenti (es. movimento/pose, oggetti, traiettorie, audio) con interfacce stabili.

Sperimentazione di strategie di fusione (early/late fusion, gating, ensemble) e confronto sistematico.

Meccanismi di calibrazione delle confidenze e gestione soglie per allarmi.

Deliverable:

Architettura modulare e API interne per i moduli di analisi.

Report comparativo su strategie di fusione e selezione automatica dei segnali.

Criteri di verifica (KPI):

Miglioramento misurabile rispetto alle baseline su almeno una parte dei casi d’uso.

Stabilità delle prestazioni su viste e siti diversi (generalizzazione).

## WP4 – Apprendimento few-shot e generazione/arricchimento dati controllati

Durata indicativa: Mesi 6-16

Obiettivi:

Ridurre la dipendenza da grandi dataset etichettati per nuovi comportamenti.

Sperimentare tecniche di arricchimento dati verificabili e fisicamente plausibili.

Attività principali:

Studio e confronto di strategie few-shot (fine-tuning leggero, metric learning, prototipi, adattamento rapido).

Progettazione di augmentation non basata su pixel, con vincoli e controlli di qualità.

Ablation study per misurare contributo delle tecniche su vari scenari.

Deliverable:

Pipeline few-shot con controlli di qualità e report di ablation.

Linee guida operative: numero minimo di esempi, variabilità necessaria, casi limite.

Criteri di verifica (KPI):

Raggiungere prestazioni utili con pochi esempi reali su almeno N comportamenti (N definito in WP1).

Riduzione dei falsi positivi in condizioni realistiche tramite calibrazione e post-processing.

## WP5 – Gestione multi-view e robustezza su telecamere eterogenee

Durata indicativa: Mesi 9-20

Obiettivi:

Gestire la variabilità di vista e geometrie diverse mantenendo prestazioni e stabilità.

Definire criteri per specializzazione per vista e riuso di componenti.

Attività principali:

Classificazione automatica/assistita della vista e definizione di profili di camera.

Sperimentazione di modelli specializzati per vista e/o tecniche di normalizzazione.

Validazione cross-camera e cross-site, con metriche su drift e stabilità.

Deliverable:

Profilazione camere e gestione viste (Camera Profile + configurazione).

Report robustezza multi-view e raccomandazioni di configurazione.

Criteri di verifica (KPI):

Degrado prestazionale contenuto al variare della vista entro limiti definiti dal protocollo.

Capacità di riuso di modelli/parametri tra telecamere simili.

## WP6 – Deploy autonomo su edge, MLOps e cybersecurity

Durata indicativa: Mesi 12-24

Obiettivi:

Realizzare un processo di installazione e aggiornamento ripetibile, automatizzabile e sicuro.

Integrare monitoraggio, logging, gestione versioni e rollback.

Attività principali:

Containerizzazione e packaging del sistema con profili hardware diversi.

Automazione della configurazione di rete/stream e health-check (senza esporre procedure proprietarie).

Hardening e controlli cybersecurity (accessi, segreti, audit log, aggiornamenti).

Definizione pipeline MLOps: versioning modelli, test, promozione in produzione.

Deliverable:

Prototipo di deploy automatizzato e playbook operativi.

Piano cybersecurity e monitoraggio (log, metriche, alerting).

Documentazione di installazione per sito pilota (runbook).

Criteri di verifica (KPI):

Installazione riuscita senza intervento specialistico nella maggior parte dei test (target da verificare).

Tempo medio di messa in servizio ridotto rispetto alla prassi corrente.

## WP7 – Pilota, validazione sul campo e piano di industrializzazione

Durata indicativa: Mesi 16-24

Obiettivi:

Validare il sistema in siti pilota reali e raccogliere feedback operativo.

Definire requisiti di prodotto e roadmap di industrializzazione.

Attività principali:

Selezione siti pilota e definizione piani di test con KPI condivisi.

Raccolta dati real-world (falsi allarmi, manutenzione, carico) e iterazione.

Definizione packaging commerciale, licensing, supporto e formazione.

Deliverable:

Rapporto di validazione in campo (Pilot Report) con KPI e lesson learned.

Specifiche di prodotto e piano di industrializzazione (Industrialization Plan).

Criteri di verifica (KPI):

Riduzione falsi positivi rispetto alle baseline di sito.

Accettazione utente e riduzione effort operativo.

## 5.1 Quadro economico di massima e categorie di spesa (coerenza Avviso STEP II)

Il programma combina investimenti produttivi per la fabbricazione/industrializzazione della tecnologia e attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale strettamente correlate. Il dettaglio delle voci, dei preventivi e delle specifiche tecniche sarà riportato nel Programma di spesa (Allegato 1) e nella Perizia tecnica asseverata (Allegato 2).

Investimenti produttivi: infrastrutture di calcolo e storage per edge e laboratorio, componenti HW/SW necessari alla messa in esercizio, ambienti di test e validazione, strumenti di monitoraggio e sicurezza.

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale: personale tecnico, prototipazione, attività di sperimentazione/validazione, raccolta dati controllata e miglioramento dei modelli/pipeline, test di robustezza.

Servizi specialistici: perizia asseverata, eventuali consulenze tecnico-scientifiche e cybersecurity, attività di certificazione/qualità ove pertinenti.

Vincoli trasversali: tracciabilità delle spese, separazione dei costi per WP, misurazione dell’avanzamento tramite deliverable e stati di avanzamento.

### 5.1.a Fac-simile tabelle per la compilazione del budget (da popolare)

Nota: le tabelle seguenti sono fac-simile. Inserire descrizioni sintetiche (non divulgative) e importi stimati. Le voci devono essere coerenti con le categorie di spesa dell’Avviso STEP II (investimenti produttivi e/o R&S).

Tabella A – Attrezzature, macchinari e infrastrutture (investimenti produttivi e/o quota progetto)

| Voce | Categoria | Descrizione sintetica | Q.tà | Costo unitario (€) | Costo totale (€) | Periodo (Mese) | Note / WP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |

Tabella B – Servizi di consulenza, ricerca contrattuale, licenze/brevetti (R&S - uso esclusivo di progetto)

| Servizio | Finalità | Output atteso | Fornitore/competenze | Importo (€) | Periodo | WP / attività | Vincoli/Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |

Nota: verificare eventuali limiti percentuali previsti dal bando per i servizi esterni e assicurare la tracciabilità (contratti, deliverable, fatture).

Tabella C – Spese generali e altri costi di esercizio (approccio forfettario / calcolo)

| Voce | Base di calcolo | Aliquota | Importo (€) | Note (cosa include) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Altri costi di esercizio (materiali/consumi specifici) | Costi diretti R&S ammissibili | fino a — % | — | Materiali e forniture direttamente imputabili |
| Spese generali (se previste/ammissibili) | — | — | — | Es. utenze, canoni, supporto amministrativo (secondo regole bando) |
| Totale forfettari | — | — | — | — |

Suggerimento pratico: mantenere una mappatura “voce di costo → WP/Deliverable” per facilitare rendicontazione e SAL.

# 6. Pianificazione, milestone e TRL

Il cronoprogramma è impostato su 24 mesi e prevede una progressione per fasi: (i) progettazione e benchmark, (ii) prototipazione e sperimentazione in ambiente controllato, (iii) integrazione, validazione su siti pilota e preparazione alla fabbricazione/industrializzazione. La traiettoria di maturità tecnologica (TRL) sarà tracciata per ciascun sottosistema e verificata mediante test replicabili, con milestone formali e deliverable firmati.

| Milestone | Mese | Output / Deliverable | Evidenze di verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 – Requisiti e baseline | 4 | Use Case Catalogue, protocollo benchmark, baseline iniziali | Report benchmark + Dataset card |
| M2 – Specifica conversazionale | 8 | Prototipo flusso conversazionale + specifica evento/versioning | Test su utenti interni, log di audit |
| M3 – Pipeline multi-modale | 12 | Pipeline modulare + selezione segnali, primi risultati comparativi | KPI preliminari e stress test |
| M4 – Few-shot e robustezza multi-view | 16 | Metodi di adattamento e robustezza, riduzione falsi allarmi | Valutazione cross-site/cross-camera |
| M5 – Integrazione e pre-deploy | 20 | Integrazione end-to-end, pacchetto di deploy e hardening | Checklist cybersecurity e test di resilienza |
| M6 – Piloti e piano di fabbricazione | 24 | Validazione in campo, evidenze di produttività, piano di industrializzazione | Rapporto di validazione + piano di roll-out |

# 7. Risultati attesi e benefici

Riduzione di tempi e costi di configurazione di nuovi comportamenti, con metodologia ripetibile.

Miglioramento della scalabilità dei rollout su più siti grazie a deploy e aggiornamento automatizzati.

Maggiore accessibilità della videosorveglianza intelligente a organizzazioni con risorse limitate.

Possibilità di estendere l’uso a safety (cadute, incidenti) e compliance (PPE, accessi) oltre alla security.

# 8. Tutela della proprietà intellettuale e riservatezza

Il progetto prevede una gestione strutturata di background IP e foreground IP. Le componenti distintive (strategie di orchestrazione, formalizzazione dell’evento, pipeline few-shot e automazione operativa) saranno tutelate prevalentemente tramite segreto industriale e documentazione interna. Valuterà inoltre il deposito di domande di brevetto o la registrazione di software dove economicamente conveniente.

Separazione tra descrizione pubblica/di bando e dettagli implementativi (parametri, architetture, prompt, configurazioni).

Repository e tracciamento versioni con controllo accessi, audit e gestione segreti.

Contrattualistica e NDA con partner e siti pilota, con clausole su dati e risultati.

Data governance: policy di retention, anonimizzazione/pseudonimizzazione ove applicabile, minimizzazione dei dati.

# 9. Rischi principali e strategie di mitigazione

| Rischio | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| Prestazioni insufficienti con pochi esempi su alcuni comportamenti complessi | Limitazione del perimetro applicativo e necessità di più dati | Selezione use-case ad alto ROI; strategie ibride (semi-supervised); raccolta dati mirata in pilota |
| Variabilità di vista e contesto (luce, occlusioni) riduce la generalizzazione | Aumento falsi allarmi e drift | Gestione multi-view, calibrazione, test cross-site; monitoraggio drift e retraining controllato |
| Complessità operativa in siti reali (rete, stream, HW) | Ritardi nel rollout | Packaging edge standardizzato, health-check, log/telemetria; procedure di fallback e supporto remoto |
| Vincoli privacy/compliance | Limitazioni su raccolta e conservazione dei dati | Privacy-by-design, minimizzazione dati, on-prem, governance e accordi con clienti |

# 10. Piano di industrializzazione (fase successiva)

La fase di industrializzazione sarà attivata solo al raggiungimento delle milestone tecniche e operative. Prevede: hardening software, compliance richiesta, ottimizzazione prestazioni su hardware target, definizione di packaging commerciale, manualistica, formazione e processo di supporto.

Productization: packaging, licensing, aggiornamenti e compatibilità retroattiva.

Operazioni: monitoraggio, alerting, gestione incidenti, SLA e supporto.

Scalabilità: template di configurazione per verticali e libreria di comportamenti validati.

Go-to-market: piloti con clienti faro e piani di rollout multi-sito.

# 11. Riferimenti normativi e documentali

Regione Campania – PR Campania FESR 2021-2027, Avviso pubblico “Aiuti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche – STEP II Edizione” (pubblicato su BURC n. 83 del 17/11/2025 e ss.mm.ii.).

Regolamento (UE) 2024/795 – Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).

DGR Regione Campania n. 257 del 30/05/2024 – Protocollo di Intesa per garantire l’occupazione di qualità nell’ambito delle politiche di coesione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (rilevante per criteri di premialità).

# Appendice A – Glossario (sintetico)

Edge: elaborazione locale vicino alle telecamere, con ridotta dipendenza dal cloud.

Few-shot learning: apprendimento con pochissimi esempi annotati.

Multi-modale: utilizzo combinato di segnali diversi (video, movimento, oggetti, audio).

Multi-view: gestione di telecamere con angolazioni e prospettive differenti.

MLOps: pratiche e strumenti per portare modelli ML in produzione in modo controllato.